**АДМИНИСТРАЦИЯ**

1. **ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
2. **МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**
3. **РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
4. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.06.2023г. № 33

О внесении изменений в постановление администрации Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области от 25.02.2022 г. № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования на 2022-2025 г.г.»

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ и с учетом положений Федерального закона от 08.11.2011 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района, администрация Зоркинского муниципального образования -

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области от 25.02.2022 г. № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования на 2022-2025 г.г.» следующие изменения:

1) Приложение 1, Приложение 3 изложить в новой редакции.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных досках в населенных пунктах и опубликовать на официальном сайте Зоркинского муниципального образования в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Зоркинского

муниципального образования Е.С.Пономарева

Приложение

к постановлению администрации

Зоркинского МО

От 02.06..2023г. № 33

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования»** (далее –Программа) | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | содействие экономическому росту Зоркинского муниципального образования, а также повышению уровня жизни населения за счет приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - содержание и ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;  - обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;  - сокращения числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижения отрицательного воздействия на окружающую среду. | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 г.г. | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | - | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | | | | | | | |
| Со исполнители программы | - | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| всего | 2022 г. | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | |
| всего: | 53614,7 | 14717,0 | | 25885,3 | | 6390,9 | | 6621,5 |
| в том числе: местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 28752,0 | 14628,0 | | 14124,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда (прогнозно) | 24862,7 | 89,0 | | 11761,3 | | 6390,9 | | 6621,5 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение технико-эксплуатационного состояния дорожной сети на территории Зоркинского муниципального образования | | | | | | | |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Транспортная система сельского поселения является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования» разработана в целях улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижения рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий.

На сегодняшний день состояние дорожной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Проблема безопасности дорожного движения является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения.

Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность дорожного движения, создаст комфортные и безопасные условия для передвижения людей, автомобилей, повысить уровень правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах, позволит повысить уровень комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью реализации Программы является:

- развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования.

-совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

4. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в [приложении №](#sub_1400)2 к муниципальной программе.

5. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| всего | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| всего: | 53614,7 | 14717,0 | 25885,3 | 6390,9 | 6621,5 |
| в том числе: местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 28752,0 | 14628,0 | 14124,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда (прогнозно) | 24862,7 | 89,0 | 11761,3 | 6390,9 | 6621,5 |

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в [приложении №](#sub_1400)3 к муниципальной программе

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

-увеличение площади отремонтированного дорожного покрытия;

- реализация программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения;

- сокращение количества лиц пострадавших в результате ДТП.

7. Система управления реализацией муниципальной программы

Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация Зоркинского МО Марксовского муниципального района.

Контроль за исполнением муниципальной программы включает:

* 1. годовую отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы;
  2. контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;
  3. ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Зоркинского МО Марксовского муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Зоркинского МО Марксовского муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Участник муниципальной программы | Срок | | | |
| Начала реализации  (год) | | Окончания реализации  (год) | |
| Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования» | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 1: Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 1.1. | | Мероприятие 1:  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования (за счет акцизов на нефтепродукты). | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 1.1.1. | | Мероприятие 1:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в Зоркинском муниципальном образовании Марксовского муниципального района Саратовской области | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 1.1.1.1. | | Мероприятие 1: Ремонт асфальтобетонного покрытия в с.Ястебовкаул.Советская (от ул.Центральная до поворота на школу)165 п.м х4,0м | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 1.1.1.2. | | Мероприятие 2: Ремонт асфальтобетонного покрытия в с.Михайловка,ул.Комсомольская-картами(217п.мх6,0м) | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 1.1.1.3. | | Мероприятие 3:  Проектно сметная документация | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 1.1.1.4. | | Мероприятие 4:  Строительный контроль | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 1.2. | | Мероприятие 2:  Приобретение техники (трактора) для ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 1.3. | | Мероприятие 3: Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 1.4. | | Мероприятие 4:  Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) автомобильных дорог общего пользования местного значения село Зоркино, село Георгиевка | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2. | | Основное мероприятие2:  Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда. | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1. | | Мероприятие 1:  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.1. | | Мероприятие 1:  Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Семеновская и ул. Береговая с. Семеновка. | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.2. | | Мероприятие 2:  Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Советская с. Михайловка и ул. Ленина с. Георгиевка | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.3. | | Мероприятие 3:  Экспертиза проектно-сметной документации | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.4. | | Мероприятие 4: Строительный контроль | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.5. | | Мероприятие 5:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в Зоркинском муниципальном образовании Марксовского муниципального района Саратовской области | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.5.1. | | Мероприятие 1:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в п.Колосот остановки до поворота на Ягоду(280м.пх5,0м) | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.5.2. | | Мероприятие 2:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в п.Колосул.Молодежная (от Ягоды до клуба) 355п.м. х4м | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.5.3. | | Мероприятие 3:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в п.Колосул.Ленина (70п.мх4,0м) | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.5.4. | | Мероприятие 4:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в п.Колосул. 60лет СССР (610п.м. х4,0м) | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.5.5. | | Мероприятие 5:  Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Михайловка ул. Советская (204п.м. х5,0м) | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.5.6. | | Мероприятие 6:  Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Михайловка ул. Комсомольская-картами (778п.м. х6,0м) | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 2.1.5.7. | | Мероприятие 7:  ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) в с.Ястребовкаул.Советская (35 кв.м.) | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |
| 3. | | Основное мероприятие 3:  Финансовая аренда (лизинг) дорожной (специализированной) техники для нужд Зоркинского муниципального образования | Администрация Зоркинского муниципального образования | | 2022 | | 2025 | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2021  (базовый) | | 2022 (оценочный) | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования» | | | | | | | |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия | кв.м. | 4844 | 5499 | | 13511 | 13511 | 13600 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения,  всего | в том числе по годам реализации программы | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| ***МП*«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования»** | | | Всего, в том числе: | 53614,8 | 14717,0 | 25885,4 | 6390,0 | 6621,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 28752,0 | 14628,0 | 14124,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 24862,8 | 89,0 | 11761,4 | 6390,9 | 6621,5 |
| 1. | | Основное мероприятие 1:  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования | Всего, в том числе: | **17998,8** | **89,0** | **9187,4** | **2958,9** | **5763,5** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 17998,8 | 89,0 | 9187,4 | 2958,9 | 5763,5 |
| 1.1. | | Мероприятие 1:  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на них в границах Зоркинского муниципального образования (за счет акцизов на нефтепродукты). | Всего, в том числе: | **17909,8** | **0,0** | **9187,4** | **2958,9** | **5763,5** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 17909,8 | 0,0 | 9187,4 | 2958,9 | 5763,5 |
| 1.1.1. | | Мероприятие 1:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в Зоркинском муниципальном образовании Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | **2343,1** | 0,0 | **2343,1** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 2343,1 | 0,0 | 2343,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1. | | Мероприятие 1: Ремонт асфальтобетонного покрытия в с.Ястребовкаул.Советская (от ул.Центральная до поворота на школу)165 п.м х4,0м | Всего, в том числе: | **855,9** | **0,0** | **855,9** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 855,9 | 0,0 | 855,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | | Мероприятие 2: Ремонт асфальтобетонного покрытия в с.Михайловка,ул.Комсомольская-картами(217п.мх6,0м) | Всего, в том числе: | **1081,2** | **0,0** | **1081,2** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 1081,2 | 0,0 | 1081,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | | Мероприятие 3:  Проектно сметная документация | Всего, в том числе: | **113,0** | **0,0** | **113,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 113,0 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | | Мероприятие 3:  Строительный контроль | Всего, в том числе: | **293,0** | **0,0** | **293,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 293,0 | 0,0 | 293,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | | Мероприятие 2:  Приобретение техники (трактора) и навесного оборудования для ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения населенных пунктов поселения в границах Зоркинского муниципального образования(за счет акцизов на нефтепродукты). | Всего, в том числе: | **6774,278** | **0,0** | **6774,278** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 6774,278 | 0,0 | 6774,278 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | | Мероприятие 3: Приобретение и установка дорожных знаков | Всего, в том числе: | **106,022** | **53,0** | **53,022** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства муниципального дорожного фонда | 106,022 | 53,0 | 53,022 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | | Мероприятие 4:  Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) автомобильных дорог общего пользования местного значения село Зоркино, село Георгиевка | Всего, в том числе: | **53,0** | **36,0** | **17,0** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства муниципального дорожного фонда | 53,0 | 36,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | | **Основное мероприятие 2:**  «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда» | Всего, в том числе: | **28752,0** | **14628,0** | **14124,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28752,0 | 14628,0 | 14124,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | | Мероприятие 1:  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | Всего, в том числе: | **28752,0** | **14628,0** | **14124,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28752,0 | 14628,0 | 14124,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | | Мероприятие 1: по ремонту асфальтобетонного покрытия Зоркинское муниципальное образование  с. Семеновка | Всего, в том числе: | **4641,8** | **4641,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4641,8 | 4641,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | | Мероприятие 2:  Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия Зоркинское муниципальное образование  с. Михайловка, с. Георгиевка | Всего, в том числе: | **9747,7** | **9747,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 9747,7 | 9747,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | | Мероприятие 3:  Проектно сметная документация | Всего, в том числе | **80,0** | **80,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | | Мероприятие 4:  Строительный контроль | Всего, в том числе: | **158,5** | **158,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 158,5 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | | Мероприятие 5:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в Зоркинском муниципальном образовании Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | **14124,0** | 0,0 | **14124,0** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 14124,0 | 0,0 | 14124,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.1. | | Мероприятие 1:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в п.Колосот остановки до поворота на Ягоду(280м.пх5,0м) | Всего, в том числе: | **1777,5** | 0,0 | **1 777,5** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1777,5 | 0,0 | 1 777,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.2. | | Мероприятие 2:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в п.Колосул. Молодежная (от Ягоды до клуба) 355п.м. х4м | Всего, в том числе: | **1813,7** | 0,0 | **1 813,7** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1813,7 | 0,0 | 1 813,7 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.3. | | Мероприятие 3:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в п.Колосул.Ленина (70п.мх4,0м) | Всего, в том числе: | **364,6** | 0,0 | **364,6** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 364,6 | 0,0 | 364,6 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.4. | | Мероприятие 4:  Ремонт асфальтобетонного покрытия в п.Колосул. 60лет СССР (610п.м. х4,0м) | Всего, в том числе: | **2927,5** | 0,0 | **2 927,5** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2927,5 | 0,0 | 2927,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.5. | | Мероприятие 5:  Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Михайловка ул. Советская (204п.м. х5,0м) | Всего, в том числе: | **1226,1** | 0,0 | **1226,1** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1226,1 | 0,0 | 1 226,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.6. | | Мероприятие 6:  Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Михайловка ул. Комсомольская-картами (778п.м. х6,0м) | Всего, в том числе: | **5973,8** | 0,0 | **5 973,8** | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 973,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5.7. | | Мероприятие 7:  ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) в с.Ястребовкаул.Советская (35 кв.м.) | Всего, в том числе: | **40,8** | **0,0** | **40,8** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **40,8** | **0,0** | **40,8** | **0,0** | **0,0** |
| средства муниципального дорожного фонда | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| 3. | | Основное мероприятие 3:  Финансовая аренда (лизинг) дорожной (специализированной) техники для нужд Зоркинского муниципального образования | местный бюджет | **6864,0** | **0,0** | **2574,0** | **3432,0** | **858,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 2574,0 | 3432,0 | 858,0 |
| 3.1. | | мероприятие 1:  Финансовая аренда (лизинг) дорожной (специализированной) техники для нужд Зоркинского муниципального образования | Всего, в том числе: | **6864,0** | **0,0** | **2574,0** | **3432,0** | **858,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 2574,0 | 3432,0 | 858,0 |