АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01. 2023 года. № 2

О создании паводковой комиссии и утверждении мероприятий по пропуску паводковых вод.

В целях организации и проведения работ по без аварийному пропуску паводковых вод в 2023 году:

1. Создать паводковую комиссию из числа руководителей, глав фермерских хозяйств (по согласованию).
2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод согласно приложению.

.С.Пономарева

Глава Зоркинского муниципального образования Е

|  |  |
| --- | --- |
|  | СОСТАВ |
| Председатель паводковой комиссии: | - Пономарева Е.С. - глава Зоркинского МО |
| Заместитель председателя: | - Папуця Т.В. - главный специалист администрации Зоркинского МО |
| Секретарь комиссии: | - Колесникова Т.П. - главный специалист администрации Зоркинского МО |
| Члены комиссии: | * Редникина Е.А. - ведущий специалист администрации Зоркинского МО   с. Зоркино, с. Васильевка, с. Золотовка.   * Подсевалов А.В. - ИП глава КФХ   (по согласованию)   * Анохина В.В. - ИП глава КФХ «Анохина   В.В.» (по согласованию)   * Кузнецов А.В. - глава КФХ «Анто»   (по согласованию)   * Ломыкин В.В. - депутат Зоркинского МО   (по согласованию)  -Ломыкин С.В. - ИП глава КФХ  ( по согласованию)   * Статут А.Н. - ведущий специалист администрации Зоркинского МО   с. Георгиевка, с. Воротаевка, с. Волково.   * Колесникова С.А. - ведущий специалист администрации Зоркинского МО   с. Михайловка, с. Ястребовка.   * Жумашова И.В. - заместитель главы администрации Зоркинского МО п. Колос. * Гоголева А.М. Главный специалист администрация Зоркинского МО с. Семеновка. * Зайченко А.В. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |

Глава Зоркинского муниципального образования Е.С. Пономарева

ПЛАН

**мероприятий по пропуску паводковых вод**

СЕЛА ЗОРКИНО, ВАСИЛЬЕВКА, ЗОЛОТОВКА

1. Очистка крыш административных зданий
2. Очистить от снега территорию, прилегающую  
   к животноводческим, производственным,

март-апрель

март-апрель

Руководители организаций Главы КФХ (по согласованию)

складским помещениям

1. Очистить от снега плотину между селами Васильевка и Зоркино, прорубить отверстие для водостока
2. Очистить подъезды и территорию водяных скважин в пределах санитарной зоны.
3. Очистить дороги к водоемам

для спуска талых вод

1. Установить контроль за состоянием подвалов жилых домов и производственных объектов

март-апрель

март-апрель

март-апрель

март-апрель

предприниматели Меркель Д.Р. Подсевалов А.В. (по согласованию) Председатель ТСН «Папуця А.И.» (по согласованию) Главы КФХ (по согласованию)

предприниматели Руководители социальной сферы (по согласованию), Редникина Е.А.

ведущий специалист

Технику на время паводка выделяют главы КФХ: Головатенко С.В., Елисеев Н. А.,

Меркель Д.Р., Подсевалов А.В., (по согласованию)

СЕЛА ГЕОРГИЕВКА , ВОРОТАЕВКА, ВОЛКОВО

1. Очистка крыш административных зданий
2. Очистить от снега территорию,

март-апрель

март-апрель

прилегающую к животноводческим,

производственным, складским помещениям

3. Очистить дороги к водоемам

март-апрель

для спуска талых вод

Руководители организаций ИП глава КФХ «Анохина В.В.» (по согласованию)

ИП глава КФХ

Анохина В.В.

(по согласованию) Глава КФХ «Анто» Кузнецов А.В.

(по согласованию)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Очистить подъезды и территорию водяных скважин в пределах санитарной зоны. | март-апрель | Председатель ТСН «Папуця А.И.» (по согласованию) |
| 5. | Установить контроль за | март-апрель | Руководители |
|  | состоянием подвалов жилых |  | социальной сферы |
|  | домов и производственных |  | (по согласованию), |
|  | объектов |  | Статут А.Н.ведущий |
|  |  |  | специалист |

Технику на время паводка выделяют главы КФХ Кузнецов А.В., ИП глава КФХ Анохина В.В. (по согласованию)

СЕЛА МИХАЙЛОВКА, ЯСТРЕБОВКА

1. Демонтировать платину на водном март-апрель Бычков Н.Н.

объекте для свободного прохождения

паводковых вод возле с. Ястребовка

1. Очистка крыш административных зданий
2. Очистить от снега территорию, прилегающую к животноводческим, производственным, складским помещениям
3. Очистить подъезды и территорию водяных скважин в пределах санитарной зоны.
4. Установить контроль

за состоянием

подвалов жилых домов и производственных объектов

март - апрель

март-апрель

март-апрель

март-апрель

Руководители организаций (по согласованию)

ИП глава КФХ

«Ломыкин С.В.»

(по согласованию)

Председатель ТСН «Марфиенко С.П.» (по согласованию)

Руководители социальной сферы (по согласованию), Колесникова С.А. главный специалист

Технику на время паводка выделяют главы КФХ: Ломыкин С.В., ТСН Марфиенко С.П. (по согласованию)

ПОСЕЛОК КОЛОС

1.

2.

март-апрель

март-апрель

Очистка крыш административных зданий

Очистить от снега территорию, прилегающую к животноводческим, производственным, складским

Руководители организаций (по согласованию)

ИП глава КФХ «Декисов Т.Т.», ИП глава КФХ «Шанс» Щедриков С.В.

(по согласованию)

март-апрель

помещениям

1. расчистить дорогу к п. Сухое

ИП глава КФХ «Декисов Т.Т.» (по согласованию), Жумашова И.В.заместитель

1. Очистить подъезды и территорию водяных скважин и к выгребным колодцам в пределах санитарной зоны.
2. Очистить два моста соединяющие поселок Колос с трассой от снега прорубить отверстия для водостока

главы.

март-апрель Председатель ТСН Декисов Т.Т. (по согласованию)

март-апрель ООО «Юкон» Андрейщев А.А.

ИП глава КФХ «Декисов

Т.Т.» (по согласованию)

март

март-апрель

Председатель ТСН

Декисов Т.Т.

(по согласованию),

Жумашова И.В.заместитель главы

Руководители социальной сферы (по согласованию), Председатель ТСН Декисов Т.Т.

(по согласованию),

Жумашова И.В.заместитель главы.

1. Все канализационные колодцы очистить от снега, провести герметизацию люков
2. Установить контроль за состоянием подвалов жилых домов и производственных объектов

Технику на время паводка выделяют: ООО «Юкон» Андрейщев А.А.

ИП глава КФХ «Декисова Д.Т.», ИП глава КФХ «Шанс» Щедриков С.В. (по согласованию),

**СЕЛО СЕМЕНОВКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка крыш административных зданий | март-апрель | Руководители организаций (по согласованию) |
| 2. | Очистить от снега плотину водостока | март-апрель | ООО «Юкон» Андрейщев А.А., (по согласованию) |
| 3. | Очистить от снега и льда водосбросные трубы в зоне автодорог | март-апрель | ООО «Юкон» Андрейщев А.А., (по согласованию)  Жумашова  И.В. заместитель главы. |
| 4. | Очистить подъезды и территорию водяных скважин в пределах санитарной зоны. | март-апрель | Председатель ТСН Декисов Т.Т.  (по согласованию) |
| 5. | Установить контроль за состоянием подвалов жилых домов и производственных объектов | март-апрель | Руководители социальной сферы, ООО «Юкон» Андрейщев А.А.  (по согласованию), Главный специалист Гоголева А.М. |
| 6. | Очистка от снега наиболее затопляемых мест села Семеновка | март-апрель | ООО «Юкон» Андрейщев А.А., (по согласованию)  Главный специалист Гоголева А.М. |

Технику на время паводка выделяют главы КФХ: ООО «Юкон» Андрейщев А.А., (по согласованию)

Глава Зоркинского

муниципального образования Е. С. Пономарева