АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 февраля 2019 года. № 12\_\_\_

О создании паводковой

комиссии и утверждении

мероприятий по пропуску

паводковых вод.

 В целях организации и проведения работ по без аварийному пропуску паводковых вод в 2019 году:

 1. Создать паводковую комиссию из числа руководителей, глав фермерских хозяйств (по согласованию).

 2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод согласно приложению.

 Глава Зоркинского

 муниципального образования: Е.С.Пономарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению № 12 от 07 февраля 2019 года.  |
|  |  |
| С О С Т А В |
| Председатель паводковой комиссии: | - Пономарева Е.С. – глава Зоркинского МО |
| Заместитель председателя: | - Папуця Т.В. – главный специалист администрации Зоркинского МО |
| Секретарь комиссии: | - Колесникова Т.И. – главный специалист администрации Зоркинского МО |
| Члены комиссии: | - Редникина Е.А. – ведущий специалист администрации Зоркинского МО с. Зоркино, с. Васильевка, с. Золотовка. |
|  | - Подсевалов А.В. – ИП глава КФХ (по согласованию) |
|  | - Анохина В.В. – ИП глава КФХ «Анохина В.В.» (по согласованию) |
|  | - Кузнецов А.В. – глава КФХ «Анто» (по согласованию) |
|  | - Ломыкин В.В. – депутат Зоркинского МО (по согласованию)-Ломыкин С.В. – ИП глава КФХ ( по согласованию) |
|  | - Статут А.Н. – ведущий специалист администрации Зоркинского МО с. Георгиевка, с. Воротаевка, с. Волково. |
|  | - Колесникова С.А. – ведущий специалист администрации Зоркинского МО с. Михайловка, с. Ястребовка. |
|  | - Жумашова И.В. – заместитель главы администрации Зоркинского МО п. Колос.- Гоголева А. М. администрация Зоркинского МО с. Семеновка. |
|  | - Милосердов О.Е. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
|  |  |
|  |  |

 Глава Зоркинского

 муниципального образования: Е.С. Пономарева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Приложение № 2 к постановлению № 12 от 07 марта 2019 года.  |
|  |  |  |  |
|  **П Л А Н** **мероприятий по пропуску паводковых вод** |
|  **СЕЛА ЗОРКИНО, ВАСИЛЬЕВКА, ЗОЛОТОВКА** |
|  |  |  |  |
|  | Очистка крыш административных зданий |  март-апрель | Руководители организаций |
|  | Очистить от снега территорию, прилегающую к животноводческим, производственным, складским помещениям |  март-апрель | Главы КФХ (по согласованию)предприниматели |
|  | Очистить от снега плотину между селами Васильевка и Зоркино, прорубить отверстие для водостока |  март-апрель | Меркель Д.Р. Подсевалов А.В. (по согласованию) |
|  | Очистить подъезды и территорию водяных скважин в пределах санитарной зоны. | март-апрель | ИП «Бурносов А.П.» (по согласованию) |
|  | Очистить дороги к водоемам  для спуска талых вод | март-апрель | Главы КФХ (по согласованию)предприниматели |
|  | Установить контроль за состоянием подвалов жилых домов и производственных объектов | март-апрель | Руководители социальной сферы (по согласованию), Редникина Е.А. ведущий специалист  |
| Технику на время паводка выделяют главы КФХ: Головатенко С.В., Елисеев Н. А., Меркель Д.Р., Подсевалов А.В., Тюнев В.В., Мельников Ю.И. (по согласованию) |

|  |
| --- |
|  **СЕЛА ГЕОРГИЕВКА , ВОРОТАЕВКА, ВОЛКОВО** |
|  |  |  |  |
|  | Очистка крыш административных зданий | март-апрель | Руководители организаций |
|  | Очистить от снега территорию, прилегающую к животноводческим, производственным, складским помещениям | март-апрель | ИП глава КФХ «Анохина В.В.» (по согласованию) |
|  | Очистить дороги к водоемам для спуска талых вод | март-апрель | ИП глава КФХ Анохина В.В. (по согласованию)Глава КФХ «Анто» Кузнецов А.В.(по согласованию) |
|  | Очистить подъезды и территорию водяных скважин в пределах санитарной зоны. | март-апрель | ИП «Бурносов А.П.» (по согласованию) |
|  | Установить контроль за состоянием подвалов жилых домов и производственных объектов | март-апрель | Руководители социальной сферы  (по согласованию), Статут А.Н.ведущий специалист  |
| Технику на время паводка выделяют главы КФХ Кузнецов А.В., ИП глава КФХ Анохина В.В. (по согласованию) |

|  |
| --- |
| **СЕЛА МИХАЙЛОВКА, ЯСТРЕБОВКА** |
|  |  |
| 1.2. | Демонтировать платину на водном объекте для свободного прохождения паводковых вод возле с. ЯстребовкаОчистка крыш административных зданий | март-апрельмарт - апрель | Бычков Н.Н.Руководители организаций(по согласованию) |
| 3. | Очистить от снега территорию, прилегающую к животноводческим, производственным, складским помещениям | март-апрель | ИП глава КФХ «Ломыкин С.В.» (по согласованию) |
|  4. Очистить подъезды и  территорию водяных  скважин в пределах  санитарной зоны. |  март-апрель | ИП «Марфиенко С.П.»(по согласованию) |
|  5. Установить контроль  за состоянием  подвалов жилых домов и  производственных объектов  | март-апрель | Руководители социальной сферы (по согласованию), Колесникова С.А. главный специалист  |
| Технику на время паводка выделяют главы КФХ: Ломыкин С.В., ИП Марфиенко С.П. (по согласованию) |

|  |
| --- |
| **ПОСЕЛОК КОЛОС** |
|  |  |  |  |
|  | Очистка крыш административных зданий | март-апрель | Руководители организаций (по согласованию) |
|  | Очистить от снега территорию, прилегающую к животноводческим, производственным, складским помещениям | март-апрель | ИП глава КФХ «Декисова Д.Т.», ИП глава КФХ «Шанс» Щедриков С.В. (по согласованию) |
|  | расчистить дорогу к п. Сухое | март-апрель | ИП глава КФХ «Декисова Д.Т.» (по согласованию), Скляр А.С. ведущий специалист |
|  | Очистить подъезды и территорию водяных скважин и к выгребным колодцам в пределах санитарной зоны. | март-апрель | Председатель ТСН Филиппенко В.А. (по согласованию) |
|  | Очистить два моста соединяющие поселок Колос с трассой от снега прорубить отверстия для водостока | март-апрель |  ОАО «Зоринское» ОП Колос Полосуев В.Г., ИП глава КФХ «Декисова Д.Т.» (по согласованию)  |
|  | Все канализационные колодцы очистить от снега, провести герметизацию люков | март |  Председатель ТСН Филиппенко В.А.(по согласованию), Жумашова И.В.заместитель главы |
|  | Установить контроль за состоянием подвалов жилых домов и производственных объектов | март-апрель | Руководители социальной сферы (по согласованию), Председатель ТСН Филиппенко В.А.(по согласованию), Жумашова И.В.заместитель главы. |
| Технику на время паводка выделяют: ОАО «Зоринское» ОП Колос Полосуев В.Г., ИП глава КФХ «Декисова Д.Т.», ИП глава КФХ «Шанс» Щедриков С.В., Председатель ТСН Филиппенко В.А. |
|    **СЕЛО СЕМЕНОВКА** |
|  |  |  |  |
|  | Очистка крыш административных зданий | март-апрель | Руководители организаций (по согласованию) |
|  | Очистить от снега плотину водостока | март-апрель | Управляющий КФХ «Анохина В.В.» Мукашев К.А. |
|  | Очистить от снега и льда водосбросные трубы в зоне автодорог | март-апрель | Управляющий КФХ «Анохина В.В.». Мукашев К.А., Гоголева Е.М. специалист. |
|  | Очистить подъезды и территорию водяных скважин в пределах санитарной зоны. | март-апрель | Председатель ТСН Филиппенко В.А.(по согласованию) |
|  | Установить контроль за состоянием подвалов жилых домов и производственных объектов | март-апрель | Руководители социальной сферы (по согласованию),Управляющий КФХ «Анохина В.В.» Мукашев К.А., Гоголева Е.М.специалист. (по согласованию)  |
|  | Очистка от снега наиболее затопляемых мест села Семеновка | март-апрель | Управляющий КФХ «Анохина В.В.» Мукашев К.А., Гоголева Е.М.специалист. |
| Технику на время паводка выделяют главы КФХ: ИП глава КФХ Анохина В.В., председатель ТСН Филиппенко В.А. |

 Глава Зоркинского

 муниципального образования: Е.С. Пономарева