АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МАРКСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.09.2020 г._№   58

Об утверждении муниципальной

программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории  Зоркинского муниципального образования, на   2021  годы

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изменениями от 9 июня 2014 года № 334-П) и распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 26 марта 2014 года № 178 «Об установлении срока принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта»,на основании Устава  Зоркинского муниципального  образования, администрация  Зоркинского муниципального  образования:

Постановляет:

1. Утвердить  муниципальную  программу   «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории  Зоркинского муниципального образования, на   2021  год».

2.  Постановление обнародовать на  информационных стендах  Зоркинского  муниципального  образования.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю  за  собой.

Глава Зоркинского

муниципального  образования                      Е.С.Пономарева

Паспорт
  муниципальной программы

на  -2021   год

| Наименование программы: | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования, на - 2021 год» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель программы: | администрации Зоркинского муниципального образования |  |  |  |  |
| Участники программы: | администрации Зоркинского муниципального образования |  |  |  |  |
| Цель программы: | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования. |  |  |  |  |
| Задачи программы: | - оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2); |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы: | 2021 г. |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | всего |  | 2021 год |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  | 59.6 |  |  |
| местный бюджет |  |  | 59.6 | 0 | 0 |

- Характеристика сферы реализации  программы

Проблема проведения капитального ремонта является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. К решению проблем капитального ремонта объектов жилищного фонда  поселения необходим программный подход, так как без стройной комплексной системы капитального ремонта жилых объектов  Зоркинского муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов. Определение перспектив данной проблемы  муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на ремонт отдельных элементов жилищного фонда.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить условия проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

2. Цели и задачи программы.

Основной целью программы   является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2);..

3. Сроки реализации подпрограммы.

Реализация программы будет осуществляться в течение   - 2021-  год.

- Описание мероприятий  программы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения.

Программой   предусматривается реализация комплекса основных мероприятий, направленных на создание комфортных условий для проживания населения в многоквартирных домах на территории  Зоркинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800–П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», законом Саратовской области от 27 декабря 2013 года №240-ЗСО «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изменением от 3 марта 2014 №26-ЗСО):

- оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования  , Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2);

Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы представлены в приложении № 2  к муниципальной программе.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы.

Общий объем финансового обеспечения программы на   2021  год составляет      тыс. рублей, в том числе:

тыс.рублей;

2021 год –  59.6     тыс. рублей;

из них:

местный бюджет –    59.6    тыс. рублей (S муницип. собств., м2 Х 5 руб/м2 Х 12), в том числе:

2021 год  -   59.6 тыс.рублей

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения программы представлены в приложении N 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории   Зоркинского муниципального образовании на 2021г.

| № п/п | Номер и наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |
| 1. Основное мероприятие : «Взносы региональному оператору за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах» |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2); | администрация Зоркинского муниципального ообразования | 2021 г. | 2021 г. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории   Зоркинского муниципального образовании 2021 г.

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2013 г. | 2021г . |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, | кв.м. |  | 1132,0 |  |  |
| 3 | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2); | шт. |  | 21 |  |  |

Приложение № 3

К  муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

««Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории   Зоркинского муниципального образовании   на2021

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |
| . | программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Зоркинского муниципального образовании 2021 | администрация Зоркинского МО | всего | 59.6 |  | 59.6 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  | 0 |
|  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 59.6 |  | 59.6 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  | 0 |
|  | 1. Основное мероприятие : «Взносы региональному оператору за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах» |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2) | администрация Зоркинского МО | всего | 59.6 |  | 59.6 | 0 |
| 1.1.. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  | 0 |
|  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) | 59.6 |  | 59.6 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  | 0 |