АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26»  марта 2013 года      № 24

О благоустройстве и санитарной

очистке территории в населенных пунктах

Зоркинского муниципального образования

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Зоркинского муниципального образования, руководствуясь Уставом Зоркинского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 01 апреля по 06 мая 2013 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Зоркинского муниципального образования.

- Создать штаб по благоустройству и санитарной очистке  Зоркинского муниципального образования в составе, согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Зоркинского муниципального образования.

- Провести  конкурс « Лучшая уборка закрепленной территории в период месячника благоустройства» между

  - учреждениями социальной сферы;

  - индивидуальными предпринимателями

  - физическими лицами.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зоркинского

муниципального образования                                     Е.С. Пономарева

Приложение № 1 к постановлению  №  24

От  24.03.2013 г.

СОСТАВ

ШТАБА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| 1. | Пономарева Елена Савельевна | Глава Зоркинского муниципального образования, руководитель штаба |
| --- | --- | --- |
| 2. | Зубавленко Николай Иванович | Заместитель главы- заместитель руководителя штаба |
| 3. | Головатенко Нина Николаевна | Заместитель главы- секретарь штаба |

Члены штаба :

| 4. | Шайнога Ирина Егоровна | Директор МУК и С ( ЗСКО) |
| --- | --- | --- |
| 5. | Колесникова Татьяна Ивановна | Ведущий специалист администрации Зоркинского муниципального образования |
| 6. | Меркель Нина Григорьевна | Специалист администрации с. Зоркино |
| 7. | Статут Александр Николаевич | Специалист администрации с.Георгиевка |
| 8. | Кирпа Наталья Николаевна | Специалист администрации с. Михайловка |
| 9. | Баннова Татьяна Алексеевна | Специалист администрации п. Колос |
| 10. | Шмырев Александр Владимирович | Участковый уполномоченный полиции с. Зоркино, с.Георгиевка (по согласованию) |
| 11. | Бежан Григорий Михайлович | Участковый уполномоченный полиции с. Михайловка (по согласованию) |
| 12. | Милосердов Олег Евгеньевич | Участковый уполномоченный полиции п. колос и с. Семеновка (по согласованию) |
| 13. | Нармухамбетова Оксана Валерьевна | Заведующая ФАП с. Зоркино ( по согласованию) |
| 14. | Зуева Надежда Викторовна | Заведующая ФАП с. Георгиевка (по согласованию) |
| 15. | Михайлова Наталья Степановна | Заведующая ФАП с. Михайловка (по согласованию) |
| 16. | Богомолова Вера Ивановна | Заведующая ФАП п. Колос (по согласованию) |
| 17. | Митрушева Светлана Михайловна | Заведующая ФАП с. Семеновка (по согласованию) |
| 18. | Миловацкая Наталья Андреевна | Заведующая ФАП с. Ястребовка (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению

№   24  от  26.03.2013 Г.                                                                                     ПЛ А Н

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Объявить субботники по всем населенным пунктам Зоркинского муниципального образования | 19.04. и 26.04.2013 | Пономарева Е.С. специалисты |
| Объявить по муниципальному образованию пятницу—санитарным днем | на весь весеннее-летний период | Пономарева Е.С. Зубавленко Н.И., специалисты |
| Вручение предписаний жителям населенных пунктов под роспись об уборке при дворовых территорий | до 10.04.2013 | специалисты |
| Уборка при дворовых территорий от мусора, сухой травы, вывоз навоза | до 25.04.2013 | Специалисты, жители населенных пунктов |
| Продолжить заключение договоров с населением по вывозу ТБО | постоянно | ИП «Григорьева»(по согласованию), ИП «Гомзиков» (по согласованию), ИП «Агафонов» (по согласованию) |
| Специалистам ,работающим с населением, отчитываться о количестве заключенных договоров. | каждую пятницу | специалисты |
| Уборка территорий объектов социальной сферы(школы, д/сады, дома.досуга,ФАПы) | до 20.04.2013 | Рекомендовать руководителям соцтальной сферы (по согласованию) |
| Уборка территории и косметический ремонт памятников | до 20.04.2013 | Зубавленко Н.И., специалисты |
| Уборка территорий сельских кладбищ, ремонт ограждения, приведение в порядок могил участников ВОВ» | до 25.04.2013 | Глава Зоркинского МО, специалисты |
| Уборка Территорий торговых точек | до 15.04.2013 | Специалисты, предприниматели (по согласованию) |
| Уборка территорий прилегающих к производственным объектам, фермам, складам. | до 25.04.2013 | Рекомендовать руководителям с/х предприятий , главам фермерских хозяйств ( по согласованию) |
| Уборка территорий водяных скважин | до 25.04.2013 | Зубавленко Н.И., специалисты, ИП «Григорьева» (по согласованию), ИП «Гомзиков» (по согласованию), ИП «Агафонов» (по согласованию) |
| Проведение субботника на территории немецкой церкви в селе Зоркино | до 25.04.2013 | Глава Зоркинского МО, специалисты, директор дома досуга |
| Уборка от мусора, сухой травы территории въездных дорог в населенные пункты Зоркинского муниципального образования. | до 15.04.2013 | Зубавленко Н.И., специалисты |
| Уборка и ремонт фасадов зданий | до 20.04.2013 | Специалисты, руководители всех форм собственности (по согласованию) |
| Выделение техники для вывоза мусора, ликвидация не санкционированных свалок. | до 15.04.2013 | СХА «Михайловское», управляющиеЛомыкин, Мельников (по согласованию),КФХ «Ягода», Декисов Т.Т. ,Касимов С.А.( по согласованию) |
| Выделение техники населению для вывоза навоза | до 20.04.2013 | Руководители с/х предприятий, главы кфх ( по согласованию) |

Глава Зоркинского

муниципального образования                                    Е.С. Пономарева